**Referat fra møte i Ad hoc-utvalget for parkeringsanlegg 2020**

Kommunehuset tirsdag 03.11.20 fra kl. 18.00 – 20.00

**Følgende var tilstede:**Ragni MacQueen Leifson  
Lill Jorunn Larsen  
Jan Einar Henriksen  
Mona K. Stray Rambo

**Fra Risør By AS:**Espen Henriksen  
Unni O. Norman  
Maria Nemeth Kildal

**Agenda:**

1. Referat
2. Gjennomgang av innspill til spørreundersøkelse
3. Videre mandag

**Referat**Ingen kommentarer til referatet fra møte 20.10 og 27.10   
  
**Gjennomgang av innspill til spørreundersøkelse**  
Medlemmene har fått mulighet til å gjennomgå undersøkelsen og kom med innspill til undersøkelsen i møte.

Utgangspunktet for spørreundersøkelsen er:  
Risør kommune utreder behov for parkeringsanlegg i Risør sentrum, og folks betalingsvilje.   
Vi ønsker at fastboende, feriegjester og besøkende svarer på en kort spørreundersøkelse.

I møte tok vi en siste gjennomgang klargjorde undersøkelsen for utsendelse.

Ragni og Siri Linn har forfattet en pm til avisene og vi tok bilde av medlemmene i utvalget.

**Jobber videre med mandat fra bystyret**Bystyret oppretter et ad hoc-utvalg som får følgende mandat:

Ad hoc-utvalget skal innen 01.10.20 legge fram en vurdering av alternativene for parkeringsanlegg, komme fram til prisanslag på ulike konsepter og gå inn i mulighetene for en privat/offentlig finansiering.

Utvalget skal også vurdere behov og størrelse for et slikt anlegg. Det må vurderes både parkeringsanlegg i fjell og anlegg/bygg i friluft.

Utvalget bør legge til grunn utredninger og erfaringer som allerede er innhentet av Risør kommune og må i tillegg hente erfaringer fra andre byer, eksempelvis Arendal.

Utvalget må komme tilbake til bystyret med behov for økonomiske midler dersom utvalget mener det er nødvendig.

**Hva gjenstår?**

1. Vurdere ulike alternativer for parkeringsanlegg?
2. Prisanslag?
3. Muligheter for privat / offentlig finansiering?
4. Behov og størrelse?
5. Legge til grunn utfredninger og erfaringer som allerede er innhentet av Risør kommune og fra andre byer -

**Oppdatert fremdrift og prosess videre**

1. testing – innen møte 3. november
2. annonsering – aviser og forhåndsomtale – uke 45
3. publisering – bilder og tekst til facebook – uke 45
4. gjennomføring – 10 dager – fra og med 5. nov – 15. nov?
5. Mulig utsettelse av møte 10. november – møte avholdes 12.11 for å følge opp andre deler av mandatet
6. Informasjon i bystyret 27. november

**Til neste gang**

Risør By ønsker å bidra med å sjekke hvordan de har jobbet med parkeringsanlegg i Mandal

Jobber videre med realistiske kostnader knyttet til de ulike alternativene i Risør;  
Parkeringanlegg i fjell, parkeringsanlegg under tak, parkeringsplasser ute

Kalkyler presenteres i møte torsdag 12.11.2020 kl. 18.00