**Referat fra møte i Ad hoc-utvalget for parkeringsanlegg 2020**

Kommunehuset tirsdag 25.08.20 fra kl. 18.00 – 20.00

**Følgende var tilstede:**Ragni MacQueen Leifson (A)
Mona K. Stray Rambo (H)
Jan Einar Henriksen (V)
Lill Jorunn Larsen (Krf)

Vara:
Halvor Skåli (H)
Gro Øymyr (R)

Fra Risør By AS
Espen Henriksen
Unni O. Norman
Maria Nemeth Kildal

Ikke tilstede
Espen Hageli Henriksen (V)
Jens Høybø (Ap)

**Agenda:**

1. Referat fra møte 18.08 og agenda godkjennes - ok
2. Innspill på planer om parkeringsanlegg:
	1. Egestad og Christian Bil AS – 18.00
	2. Stig Hødnebø og Pærehagen – 18.20
3. Videre arbeid:
	1. Mandat
	2. Økonomi (investorer og betalingsvilje)
	3. Beliggenhet
	4. Behov og interesse
	5. Mulige interessekonflikter
	6. Utsettelse av fristen for levere en vurdering for bystyret (1.10.20)
	7. Behov for innleid hjelp og finansiering av dette

**Innspill fra Egestad om Christian Bil AS**Knut Øyvind Egestad hadde med en presentasjon som blir lagret på Risør kommune sin hjemmeside.
Her beskrives de ulike alternativene og antall plasser

Pris – solgte plasser til kr. 250.000,- (15 plasser) under tak og 150.000,- (5 plasser) uten tak.

Fordeler ved dette alternativet:

Knut Øyvind Egestad presiserte selv at dette ville være det rimeligste alternativet som så fort kan etablere såpass mange plasser i sentrum. Egestad gjorde et poeng av at gående fra parkeringsanlegget skulle bruke Kragsgate ned mot Torvet.

Bruk av eksisterende bygningsmasse er positivt i et klima- og miljøperspektiv

Mye strøm i bygget til lading av el-biler, ikke til hurtiglading

Det er både mulig og ønskelig å tenke seg at folk kan kjøpe boder i anlegget, i tilknytning til og uavhengig av om de har parkering der.

Egestad sa at det var krav om reguleringsplan for tiltaket som gjorde at de ikke gikk i gang med byggetrinn 1 / eller første byggetrinn. Behov for reguleringsplan sjekks opp.

**Innspill fra Stig Hødnebø om parkeringsanlegg i tilknytning til Pærehaven**Innspillene som Stig Hødnebø har hatt om parkering i dette området, gjennom utarbeidelse av sentrumsplanen ligger på Risør kommune sin hjemmeside. Se mail som følger dette referatet.

**Parkeringsanlegg i Risør kommune, hva er behovet og for hvem?**Stikkord fra diskusjon

Flere behov, målgrupper

Vi kan få mer besøk til Risør, om vi har flere parkeringsplasser. Dette gjelder også bobil.

Når vi har et parkeringsanlegg, da kan vi se på resten av parkeringsregimet

Når vi har et parkeringsanlegg kan vi også reservere flere gateparkeringer i byen, til beboere.

**Erfaring fra andre kommuner:**

Unni og Risør By tok på se å sende mail til ulike kommuner og spørre om deres erfaringer med etablering av parkeringsanlegg. Spørsmålene som ble formulert i møte:

1.       Har dere parkeringsanlegg i deres by?

2.       Er det et offentlig finansiert anlegg eller privat? Evnt offentlig privat?

3.       Hva var kostnadene pr. plass for å bygge anlegget?

4.       Hva er driftskostnadene

5.       Hva er inntjeningen?

**Til neste møte:**

Det er ønskelig at avd. leder for teknisk, Odd Arne Børset, deltar i møte og forteller om status på implementering av parkeringsplanen i Risør sentrum.

Kontaktpersoner:

Arendal: Kristin Fløystad, kristin.floystad@arendal.kommune.no, eventuelt Birger Bakken: birger.bakken@arendal.kommune.no

Farsund: Hilde.Synnes.Dronen@farsund.kommune.no

Grimstad: Hans Tveitereid: Hans.Tveitereid@grimstad.kommune.no

Kragerø: Trond Hjellvik Trond.Hjellvik@kragero.kommune.no, Jorid Heie Sætre har akkurat slutta, vet ikke hvem som erstatter henne som Plansjef.

Lindesnes (tidl Mandal kommune): Arne.Wilhelmsen@lindesnes.kommune.no  Lindesnes kommune har eget foretak «Mandal parkering». Telefon: 40 00 11 77. E-post: post@manpark.no. Hjemmeside: [mandalparkering.no](http://mandalparkering.no)

Røros: Røros Parkering AS håndterer all offentlig parkering i Røros kommune. post@rorosparkering.no; Telefon: 72 41 14 14. Daglig leder: Jon Anders Kokkvoll